Приложение 2.1

к приказу Минэнерго России

| Управляющий директор |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО "Чеченэнерго" |  |  |
| ____________________С-Х.С. Муртазалиев |  |  |
| _______________________ 2015г. |  |  |
| М.П. |  |  |

Краткое описание инвестиционной программы

ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг.

- Общая характеристика скорректированной инвестиционной программы:

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг. сформирована в пределах источников финансирования, рассчитанных с учетом темпов роста тарифа на услуги по передаче э/энергии для конечных потребителей при условии продления действующего тарифа до 1 июля 2015 года, а также в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционных программ с 2015 года.

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг. сформирована в объеме 775,87 млн. руб. без НДС. Данная программа включает в себя следующий комплекс задач:

- Увеличение трансформаторной мощности для исключения недопустимых перегрузов трансформаторов 110 кВ в послеаварийном режиме;

- Повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской республики;

- Обеспечение возможностей технологического присоединения новых потребителей;

- Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы.

Инвестиционная программа ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг. предусматривает финансирование капитальных  вложений в объёме 940,73 млн. руб. (с НДС), в том числе:

-на техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов – 90,64 млн. руб.;

-на новое строительство – 669,92 млн. руб.;

-прочие программы и мероприятия – 180,17 млн. руб.

| Направления капитальных вложений / годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч. | 0,00 | 227,13 | 174,45 | 169,78 | 369,37 | 940,73 |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 | 0,56 | 1,80 | 52,27 | 36,01 | 90,64 |
| Новое строительство | 0,00 | 215,87 | 172,65 | 105,09 | 176,31 | 669,92 |
| Прочие программы и мероприятия | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 12,42 | 157,05 | 180,17 |

млн. руб. с НДС

Источники финансирования капитальных вложений инвестиционной программы следующие:

- амортизация в сумме  801,81 млн. руб.;

- возврат НДС в сумме 138,92 млн. руб.

| Направления капитальных вложений / годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ввод основных фондов, в т.ч. | 0,00 МВА / 0,00 км | 0,50 МВА/ 7,05 км | 16,00 МВА/ 10,91 км | 6,25 МВА/ 62,24 км | 32,00 МВ/ 36,19 км | 54,75 МВА/ 118,99 км |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 МВА/ 0,00 км | 0,00 МВА/ 0,00 км | 0,00 МВА/ 0,00 км | 4,50 МВА/ 33,26 км | 0,00 МВА/ 0,00 км | 4,50 МВА/ 33,26 км |
| Новое строительство | 0,00 МВА/ 0,00 км | 0,50 МВА/ 7,05 км | 16,00 МВА/ 10,91 км | 1,75 МВА/ 28,98 км | 32,00МВА/ 36,19 км | 50,25 МВА/ 85,73 км |

Ввод основных фондов по инвестиционной программе ОАО «Чеченэнерго» за  период 2016-2020 гг. планируется в объеме  997,26 млн. руб. За этот период планируется ввести в эксплуатацию 118,99 км и 54,75 МВА.