Приложение 2.1

к приказу Минэнерго России

от «24» марта 2010 года  № 114

Краткое описание инвестиционной программы

ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг.

Генеральный директор

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

____________Ю.В. Зайцев

«__» ___________ 2015 год

М.П.

- Общая характеристика инвестиционной программы:

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг. сформирована в пределах источников финансирования, рассчитанных с учетом темпов роста тарифа на услуги по передаче э/энергии для конечных потребителей при условии продления действующего тарифа до 1 июля 2015 года, а также в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционных программ с 2015 года.

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг. сформирована в объеме 775,87 млн. руб. без НДС. Данная программа включает в себя следующий комплекс задач:

- Увеличение трансформаторной мощности для исключения недопустимых перегрузов трансформаторов 110 кВ в послеаварийном режиме;

- Повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской республики;

- Обеспечение возможностей технологического присоединения новых потребителей;

- Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы.

Инвестиционная программа ОАО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг. предусматривает финансирование капитальных  вложений в объёме 940,73 млн. руб. (с НДС), в том числе:

-на техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов – 102,38 млн. руб.;

-на новое строительство – 634,36 млн. руб.;

-прочие программы и мероприятия – 203,99 млн. руб.

| Направления капитальных вложений / годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч. | 0,00 | 227,13 | 174,45 | 169,78 | 369,37 | 940,73 |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 | 43,79 | 3,35 | 38,20 | 17,04 | 102,38 |
| Новое строительство | 0,00 | 177,64 | 171,10 | 109,15 | 176,47 | 634,36 |
| Прочие программы и мероприятия | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 22,43 | 175,86 | 203,99 |

млн. руб. с НДС

Источники финансирования капитальных вложений инвестиционной программы следующие:

- амортизация в сумме  801,81 млн. руб.;

- возврат НДС в сумме 138,92 млн. руб.

| Направления капитальных вложений / годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ввод основных фондов, в т.ч. | 0,00 МВА / 1,36 км | 46,75 МВА/ 41,70 км | 16,00 МВА/ 0,00 км | 9,25 МВА/ 66,84 км | 34,50 МВ/ 66,92 км | 106,50 МВА/ 176,82 км |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 МВА/ 0,00 км | 4,00 МВА/ 26,35 км | 0,00 МВА/ 0,00 км | 4,00 МВА/ 29,70 км | 0,00 МВА/ 0,00 км | 8,00 МВА/ 56,05 км |
| Новое строительство | 0,00 МВА/ 1,36 км | 42,75 МВА/ 15,35 км | 16,00 МВА/ 0,00 км | 5,25 МВА/ 37,14 км | 34,50МВА/ 66,92 км | 98,50 МВА/ 120,77 км |

Ввод основных фондов по инвестиционной программе ОАО «Чеченэнерго» за  период 2016-2020 гг. планируется в объеме  1323,97 млн. руб. За этот период планируется ввести в эксплуатацию 176,82 км и 106,5 МВА.