**Информация о мероприятиях, выполненных сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии**

**АО «Чеченэнерго»**

**за 2023 год.**

1. По плану эксплуатации и ТОиР АО «Чеченэнерго» на 2023 год выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию основного оборудования по прямым затратам, в следующем объеме:

факт за 2023 год – 468,74 млн. руб., при плане 255,44 млн. руб.

в том числе:

- подрядным способом – 243,53 млн. руб., при плане 42,4 млн. руб.

- хозяйственным способом – 225, 21 млн. руб., при плане 213,04 млн. руб.

2. В части исполнения физических объемов основной номенклатуры ТОиР АО «Чеченэнерго» в рамках ремонтной деятельности за 2023 год выполнены работы по капитальному ремонту основного оборудования, в следующем объеме:

• Капитальный ремонт ВЛ 0,4-110 кВ – 359,25 км,

в том числе:

- 0,4-10 кВ – 210,73 км;

- 35-110 кВ – 148,52 км;

• Работы по расчистке просек ВЛ 35 кВ и выше на площади 108,35 га.

• Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ – 51,8 км;

• Капитальные, средние ремонты оборудования подстанций 110/35/10 кВ:

- ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ – 9 шт.;

- ремонт выключателей – 64 шт.;

- ремонт разъединителей – 161 шт.

• Капитальные ремонты ТП 10/6/0,4 кВ – 582 шт.

• Ремонт силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ – 146 шт.