**Информация о мероприятиях, планируемых сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии**

**АО «Чеченэнерго»**

**на 2024 год.**

1. По плану эксплуатации и ТОиР АО «Чеченэнерго» на 2024 год запланированы работы по ремонту и техническому обслуживанию основного оборудования по прямым затратам, в следующем объеме:

план на 2024 год – 251.73 млн. руб.,

в том числе:

- подрядным способом – 23,36 млн. руб.

- хозяйственным способом – 228.37 млн. руб.

2. В части исполнения физических объемов основной номенклатуры ТОиР АО «Чеченэнерго» в рамках ремонтной деятельности на 2024 год запланированы работы по капитальному ремонту основного оборудования, в следующем объеме:

• Капитальный ремонт ВЛ 0,4-110 кВ – 227,79 км,

в том числе:

- 0,4-10 кВ – 103,49 км;

- 35-110 кВ – 124,3 км;

• Работы по расчистке просек ВЛ 35 кВ и выше на площади 105,19 га.

• Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ – 5,13 км;

• Капитальные, средние ремонты оборудования подстанций 110/35/10 кВ:

- ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ – 3 шт.;

- ремонт выключателей – 110 шт.;

- ремонт разъединителей – 136 шт.

• Капитальные ремонты ТП 10/6/0,4 кВ – 450 шт.

• Ремонт силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ – 89 шт.